Załącznik nr 2

# Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/23/23

## ...............................................

...............................................

...............................................

## (nazwa i adres wykonawcy)

NIP: ...................................................

REGON: ............................................

NR KRS*: .........................................

CEDiG*: ...........................................

* - wypełnić jeśli dotyczy

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu (w sprawie  niniejszej oferty):

Imię i nazwisko: ………………………..….

Tel.: …………………………………..…..

Email: …………………………………....

FORMULARZ OFERTA

Do:  .............................................................

.............................................................

............................................................

(Zamawiający)

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia pn.: „„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.”, KZP-1/253/TTZ/23/23:

1.	Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową określoną w SWZ, wymaganiami Zamawiającego określonym w SWZ wraz z Załącznikami.

2.	Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia wykonam(y) z materiałów własnych, za wynagrodzenie ryczałtowe:

wartość  brutto : .................... zł ( słownie : ............................... zł),

wartość netto : .....................zł (słownie : ............................zł)

podatek VAT na kwotę :   ...................... zł  (słownie : …………......... zł).

3.  Termin wykonania zamówienia:

  - Przekazanie dokumentacji projektowej: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do realizacji remontu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego poprzez uzyskanie stosownego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

  - Wykonanie remontu:

3.2.1 wykonanie remontu ciepłociągu z wymianą izolacji termicznej - do 6 tygodni od  zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego.

3.2.2 wykonanie całości przedmiotu zamówienia – do 12 tygodni od  zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego.

  - Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru robót.

  - Miejsce przekazania dokumentacji projektowej: siedziba MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przy 
ul. Staszica 24 w Rzeszowie.

  - Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Rzeszów, w rejonie ul. Ciepłowniczej.

4.	Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot i zakres zamówienia.

Wynagrodzenie obejmuje całość robót zgodnie z opisanym w Rozdziale III SWZ przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z Załącznikami i uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i jest niezmienna, aż do chwili jego zrealizowania.

5.	Oświadczam(y), że na przedmiot zamówienia udzielam(y) gwarancji jakości i rękojmi na okres ……………..miesięcy.

6.	Oświadczam(y), że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z Załącznikami oraz spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz będą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz będą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

7.	Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Oświadczamy(y), że zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy (niewłaściwe skreślić) powierzyć Podwykonawcy.

Zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia: ……….……podwykonawcom: …….………….*

* W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy wypełnić tą część formularza oferta i wskazać firmy podwykonawców, o ile są już znani.

9.	Oświadczam (y), że jestem/nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

10.	Oświadczam(y), że dokonałem/liśmy wniesienia wadium w wysokości ....................zł

Wadium zostało wniesione w formie: ................................................................. .

Zwrot wadium należy przekazać na konto * .................................................................................................  .

* dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu.

11.	Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, wg Rozdziału XV SWZ, w tym warunki płatności tam określone i zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.	Oświadczam(y), że w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

13.	Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

14. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2023 poz. 129 z późn. zm)

......................................., dnia..........................                            ....................................................

(miejscowość)                                                                                        (podpis  Wykonawcy)